АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.02. 2019 г.        № 125

О внесении изменений в постановление администрации

Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. № 1205 «Об  утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского

муниципального района Волгоградской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24.03.2014г. № 414 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района»,

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 07.12.2015г. № 1205 «Об  утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Калачевского муниципального района Волгоградской области» (далее – Методика), изложив текст Методики в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Калачевского муниципального района Н.П. Земскову.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Калачевского

муниципального района			              П.Н. Харитоненко

# Приложение 1

к постановлению

администрации Калачевского

муниципального района

от  12.02.2019 N 125

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района, необходимость внесения в них изменений и дополнений.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;

2) анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных при утверждении муниципальной программы, и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы;

3) степени выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы.

1.3. Результат об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определяется на основании критериев оценки эффективности.

## 2. Критерии оценки эффективности реализации

муниципальной программы

2.1. Критериями оценки эффективности муниципальной программы являются:

2.1.1. Уровень целевых показателей муниципальной программы (К1).

2.1.2. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2).

2.1.3. Уровень выполнения программных мероприятий (К3).

2.1.4. Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4).

Каждый критерий оценки эффективности муниципальной программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки эффективности реализации муниципальных программ, определенной Приложением к настоящей Методике. Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям, по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4

Для оценки итогового показателя оценки эффективности муниципальной программы используется следующая шкала эффективности:

| Суммарное значение итогового показателя эффективности К | Результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| От 35 до 40 баллов | Эффективная |
| От 25 до 30 баллов | Достаточно эффективная |
| От 15 до 20 баллов | Малоэффективная |
| Менее 15 баллов | Неэффективная |

## Приложение

к Методике оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Уровень целевых показателей муниципальной программы | 1. Целевые показатели муниципальной программы достигли 80% и выше запланированного значения | 10 |
|  |  | 2. Целевые показатели муниципальной программы достигли от 50 до 80% от запланированного значения | 5 |
|  |  | 3. Целевые показатели муниципальной программы достигли менее 50% от запланированного значения | 0 |
| К2 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы | 1. Финансирование обеспечения муниципальной программы из всех источников финансирования составило свыше 80% от запланированного значения | 10 |
|  |  | 2. Финансирование обеспечения муниципальной программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения | 5 |
|  |  | 3. Финансирование обеспечения муниципальной программы из всех источников финансирования составило менее 50% от запланированного значения | 0 |
| К3 | Уровень выполнения программных мероприятий | 1. Мероприятия муниципальной программы выполнены на 80% и выше от общего количества запланированных (в разрезе мероприятий) | 10 |
|  |  | 2. Мероприятия муниципальной программы выполнены от 50 до 80% от общего количества запланированных (в разрезе мероприятий) | 5 |
|  |  | 3. Мероприятия муниципальной программы выполнены менее 50% от общего количества запланированных (в разрезе мероприятий) | 0 |
| К4 | Уровень организации управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
|  |  | 2. Ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации муниципальной программы | 5 |
|  |  | 3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |