### АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.09. 2015 г.       № 898

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») и муниципальной Программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе» на 2016-2020 годы

В целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,  в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014г.  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 33.2 Устава Калачевского муниципального района, руководствуясь Постановлением Администрации Калачевского муниципального района от 24 марта 2014г. № 414  «Об утверждении  порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе на 2015-2016гг.

(Приложение 1)

2.  Утвердить  муниципальную программу "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе" на 2016-2020 годы.

(Приложение 2)

3. Комитету бюджетно финансовой политики и казначейства администрации  Калачевского муниципального района осуществлять финансирование Плана мероприятий  и Программы в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации  Калачевского муниципального района по социальным вопросам С.Г. Подсеваткина.

| Глава администрации Калачевского муниципального района | С.А.Тюрин |
| --- | --- |

Приложение 1

Утверждено Постановлением

администрации Калачевского муниципального района

от 17.09.2015г. № 898

План мероприятий («дорожная карта») по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в

Калачевском муниципальном районе

Волгоградской области на 2015-2020 гг

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений                 в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией    Конвенции                           о правах инвалидов" и поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-П12-571составной частью районной политики в отношении маломобильных групп населения стало создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

В состав Калачевского муниципального района  входят 12 сельских поселений (Береславское, Ильевское,  Советское,  Крепинское,  Голубинское,  Логовское,  Бузиновское,  Мариновское,  Зарянское, Пятиизбянское, Приморское) и 1 городское (Калачевское)  46 населённых пунктов. Население района составляет 56 тыс. 100  человек. Из них граждан, имеющих инвалидность, – 3046 тыс. чел., в том числе:

- инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках – 44 чел., в т.ч. 5 детей;

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 56 чел, в т. ч.  27 детей;

- инвалиды с нарушением зрения - 202 чел., в т. ч. 6 детей;

- инвалиды с нарушением слуха - 51 чел., в т. ч. 5 детей.

На территории Калачевского муниципального района находятся 47 учреждений образования, 41 – культуры, 2 – сферы услуги, 1 – физической культуры и спорта, 15 административных зданий, 3 учреждения здравоохранения и 5  иных объектов, на  которых предусмотрено оказание услуг всем гражданам района, в том числе гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Администрация Калачевского муниципального района совместно с руководителями структурных комитетов и отделов, главами сельских поселений проводит определённую работу по формированию беспрепятственного доступа граждан, имеющих ограниченные возможности, к объектам социальной инфраструктуры. Для того, чтобы эта работа носила системный, плановый характер, администрация района считает необходимым разработать План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными администрации Калачевского муниципального района.

Актуальность разработки «дорожной карты» определяется наличием в социальной структуре района значительного числа лиц, имеющих признаки ограниченной жизнедеятельности.

На начало 2015 года на учёте состоит 3046  инвалидов, в том числе 128   детей-инвалидов, у которых 21% инвалидности  связан с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В структуре инвалидности населения численность инвалидов 1 и 2 группы преобладает и составляет 55,5  %. Подавляющая часть инвалидов страдает тяжелыми нарушения здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания. Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют определённые сложности при трудоустройстве, ограниченны возможности медико-социальной и профессиональной реабилитации. Одним из направлений в решении обозначенной проблемы является создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, восстановление их социального статуса.

Актуальность разработки «дорожной карты» обусловлена ещё и тем, что значительная часть социально значимых объектов района не приспособлена для посещения гражданами с ограниченными возможностями, поэтому вопрос обеспечения им беспрепятственного доступа к вышеуказанным объектам имеет первоочередное значение.

Реализация Плана мероприятий будет способствовать предоставлению возможности инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, активно участвовать в жизни общества наравне с другими людьми. Чёткое исполнение мероприятий «дорожной карты» поможет достичь ожидаемых результатов в увеличении доли доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов.

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в сферах образования, культуры, дорожно-транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной политики в рамках полномочий администрации

муниципального района (городского округа)

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. Доля доступных для инвалидов объектов в сфере образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной политики в рамках полномочий администрации муниципального района (городского округа), к общему количеству указанных объектов. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Доля условно доступных для инвалидов объектов в сфере образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной политики, на которых услуги оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в указанных сферах. | проценты | 51,2 | 51,2 | 56,0 | 66,2 | 74,8 | 90,1 | 95,2 | комитет по образованию |
| 3.Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Доля объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 26,6 | 38,2 | 59,5 | 94,4 | комитет по образованию |
| 4.1. Доля объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Доля объектов в сфере образования, доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Доля объектов в сфере образования, доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Доля объектов в сфере образования, доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов в сфере образования, на которых услуги оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в сфере образования. | проценты | 48,9 | 48,9 | 61,8 | 77,3 | 84,1 | 94,4 | 100 | комитет по образованию |
| 5. Доля объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Доля объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Доля объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Доля объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Доля объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов в сфере культуры, на которых услуги оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в сфере образования. | проценты | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 88,9 | 91,6 | 95,4 | 97,1 | комитет по культуре |
| 6. Доля объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Доля объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Доля объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. Доля объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов с нарушением зрения, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Доля объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов с нарушением слуха, в общем количестве объектов в сфере образования. | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. Доля условно доступных для инвалидов объектов в сфере физической культуры и спорта, на которых услуги оказываются инвалидам по месту жительства или дистанционно, к общему количеству объектов в сфере образования. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | комитет по физической культуре |

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории

Калачевского муниципального района Волгоградской области

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители (структурное подразделение) | Срок реализации (начиная с 2015 года по 2020 год) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг (результаты должны быть взаимоувязаны с показателями доступности объектов и услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. В сфере дорожно-транспортного обслуживания | - | - | - | - |
| 1.2. В сфере связи и информации | - | - | - | - |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.1. В сфере образования |  |  |  |  |
| 2.1.1. установка кнопки вызова | План развития МБОУ СОШ № 1 г. Калача-на-Дону | МБОУ СОШ № 1 г. Калач-на-Дону | 2016 г. | К- Б О-ДУ С-ДУ Г-ДУ |
| 2.1.2. установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2017г. |  |
| 2.1.3. устранение порогов |  |  | 2018 г. |  |
| 2.1.4. расширение дверных проёмов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.1.5. переобразование санитарно -гигиенического помещения |  |  | 2020 г. |  |
| 2.2.1. установка кнопки вызова | План развития МБОУ СОШ № 2 г. Калача-на-Дону | МБОУ СОШ № 2 г. Калач-на-Дону | 2017 г. | К- ДЧ О-Б С-Б Г-Б |
| 2.2.2. расширение дверных проёмов |  |  | 2016 г. |  |
| 2.2.3. переобразование санитарно -гигиенического помещения |  |  | 2019 г. |  |
| 2.2.4. установка тактильных табличек |  |  | 2018 г. |  |
| 2.2.5. устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.3.1. установка тактильной таблички с названием объекта | План развития МКОУ СОШ № 3 г. Калача-на-Дону | МКОУ СОШ № 3 г. Калач-на-Дону | 2016 г. | К- Б О-Б С-Б Г-Б |
| 2.3.2. установка кнопки вызова |  |  | 2017 г. |  |
| 2.3.3. переобразование санитарно -гигиенического помещения |  |  | 2018 г. |  |
| 2.3.4.расширение дверных проёмов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.3.5.устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.4.1 установка тактильной таблички с названием объекта | План развития МБОУ СОШ № 4 г. Калача-на-Дону | МБОУ СОШ № 4 г. Калач-на-Дону | 2016 г. | К- ДЧ О- ДУ С-ДУ Г-ДУ |
| 2.4.2. установка кнопки вызова |  |  | 2018 г. |  |
| 2.4.3. устранение порогов |  |  | 2017 г. |  |
| 2.4.4. расширение дверных проёмов |  |  | 2020г. |  |
| 2.4.5 переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2019г. |  |
| 2.5.1. устранение порогов | План развития МКОУ «Береславская СОШ» | МКОУ «Береславская СОШ» | 2016 г. | К- ДЧ О-ДУ С-ДУ Г-ДУ |
| 2.5.2. установка кнопки вызов |  |  | 2017 г. |  |
| 2.5.3. расширение дверных проёмов |  |  | 2018 г. |  |
| 2.5.4. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2019 г. |  |
| 2.5.5. установка тактильных таблическ |  |  | 2020 г. |  |
| 2.6.1. установка кнопки вызова | План развития МКОУ «Октябрьский лицей» | МКОУ «Октябрьский лицей» | 2016 г. | К- ДЧ О-ДЧ С-ДУ Г-ДЧ |
| 2.6.2. установка тактильных табличек |  |  | 2017 г. |  |
| 2.6.3. расширение дверных проёмов |  |  | 2018 г. |  |
| 2.6.4. устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.6.5. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2019 г. |  |
| 2.7.1. установка кнопки вызова | План развития МКОУ «Ляпичевская СОШ» | МКОУ «Ляпичевская СОШ» | 2017 г. | К- ДЧ О-ДЧ С-ДЧ Г-ДУ |
| 2.7.2. расширение дверных проёмов |  |  | 2016 г. |  |
| 2.7.3. устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.7.4. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2019 г. |  |
| 2.7.5. установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2018 г. |  |
| 2.8.1. установка тактильной таблички с названием объекта | План развития МКОУ «Логовская СОШ» | МКОУ «Логовская СОШ» | 2016 г. | К- ДЧ О-ДЧ С-ДЧ Г-ДУ |
| 2.8.2. установка кнопки вызова |  |  | 2017 г. |  |
| 2.8.3. переобразование санитарно -гигиенического помещения |  |  | 2018 г. |  |
| 2.8.4.расширение дверных проёмов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.8.5.устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.9.1. установка тактильной таблички с названием объекта | План развития МКОУ «Крепинская СОШ» | МКОУ «Крепинская СОШ» | 2016 г. | К- ДЧ О-ДЧ С-ДЧ Г-ДУ |
| 2.9.2. установка кнопки вызова |  |  | 2018 г. |  |
| 2.9.3. устранение порогов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.9.4. расширение дверных порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.9.5. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2017г. |  |
| 2.10.1. устранение порогов | План развития МКОУ «Кривомузгинская СОШ» | МКОУ «Кривомузгинская СОШ» | 2016 г. | К- Б О-Б С-Б Г-Б |
| 2.10.2. установка кнопки вызов |  |  | 2017 г. |  |
| 2.10.3. расширение дверных проёмов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.10.4. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2018 г. |  |
| 2.10.5. установка тактильных таблическ |  |  | 2020 г. |  |
| 2.11.1. установка кнопки вызова | План развития МКОУ «Бузиновская СОШ» | МКОУ «Бузиновская СОШ» | 2016 г. | К- Б О-Б С-Б Г-Б |
| 2.11.2. установка тактильных табличек |  |  | 2017 г. |  |
| 2.11.3. расширение дверных проёмов |  |  | 2018 г. |  |
| 2.11.4. устранение порогов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.11.5. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2020 г. |  |
| 2.12.1. установка кнопки вызова | План развития МКОУ «Советская СОШ» | МКОУ «Советская СОШ» | 2017 г. | К- ДУ О-ДУ С-ДУ Г-ДУ |
| 2.12.2. расширение дверных проёмов |  |  | 2016 г. |  |
| 2.12.3. устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.12.4. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2019 г. |  |
| 2.12.5. установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2018 г. |  |
| 2.13.1. установка тактильной таблички с названием объекта | План развития МКОУ «Ильёвская СОШ» | МКОУ «Ильёвская СОШ» | 2016 г. | К- ДУ О-ДУ С-ДУ Г-ДУ |
| 2.13.2. установка кнопки вызова |  |  | 2017 г. |  |
| 2.13.3. переобразование санитарно -гигиенического помещения |  |  | 2018 г. |  |
| 2.13.4.расширение дверных проёмов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.13.5.устранение порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.14.1. установка тактильной таблички с названием объекта | План развития МКОУ «Прудбойская СОШ» | МКОУ «Прудбойская СОШ» | 2016 г. | К- Б О-Б С-Б Г-Б |
| 2.14.2. установка кнопки вызова |  |  | 2018 г. |  |
| 2.14.3. устранение порогов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.14.4. расширение дверных порогов |  |  | 2020 г. |  |
| 2.14.5. переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2017 г. |  |
| 2.15.1. установка кнопки вызова | План развития МБДОУ «Детский сад № 4 «Якорёк» г. Калача-на-Дону | МБДОУ «Детский сад № 4 «Якорёк» г. Калач-на-Дону | 2016 г. | К-Б О-Б С-Б Г-Б |
| 2.15.2 устранение порогов |  |  | 2017 г. |  |
| 2.15.3. расширение дверных проёмов |  |  | 2018 г. |  |
| 2.15.4. установка тактильных табличек с названием объекта |  |  | 2019 г. |  |
| 2.15.5 переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2020 г. |  |
| 2.16.1установка тактильных табличек с названием объекта | План развития МКДОУ «Детский сад «Колосок» п. Береславка» | МКДОУ «Детский сад «Колосок» п. Береславка» | 2016 г. | К-Б О-Б С-Б Г-Б |
| 2.16.2 переобразование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2017 г. |  |
| 2.16.3 расширение дверных проёмов |  |  | 2018 г. |  |
| 2.16.4 устранение порогов |  |  | 2019 г. |  |
| 2.16.5 установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.1. В сфере культуры |  |  |  |  |
| 3.1.1. Установка пиктограмм, нанесение контрастной маркировки на ступени, установка кнопки вызова установка указателей направления движения. | План развития МБУК «Районный дом культуры» | МБУК «РДК» | 2016 г. | К - ДЧ О-ДП С-ДП Г-ДП |
| Замена участка новым покрытием (асфальт), оборудование автостоянки |  |  | 2017г. |  |
| Установка противоскользящего покрытия, установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2018г. |  |
| Оборудование санузлов поручнями |  |  | 2019г. |  |
| Установка противоскользящего покрытия, установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2020г. |  |
| 3.2.1. установка пиктограмм, нанесение контрастной маркировки на ступени, установка кнопки вызова | План развития МКОУ ДОД «ДШИ» п.Береславка | МКОУ ДОД «ДШИ» п.Береславка | 2016 г. | К- ДЧ О-ДП С-ДП Г-ДП |
| устранение порогов, установка пандуса, перил. |  |  | 2017 г. |  |
| установка указателей направления движения |  |  | 2018 г. |  |
| установка противоскользящего покрытия |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2020 г. |  |
| 3.3.1. установка кнопки вызов | План развития МБОУ ДОД «ДШИ» г.Калач-на-Дону | МБОУ ДОД «ДШИ» г.Калач-на-Дону | 2016 г. | К - ДЧ О-ДП С-ДП Г-ДП |
| устранение порогов, установка пандуса, перил |  |  | 2017 г. |  |
| установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла |  |  | 2018 г. |  |
| Увеличение ширины калитки |  |  | 2019 г. |  |
| установка пиктограмм, нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 3.4.1 установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; проемов; | План развития Калачевского городского поселения | МБУК «Калачевский городской ТЦДД Волшебный фонарь» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| расширение дверного проема; устранение порогов; |  |  | 2017 г. |  |
| установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; |  |  | 2018 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2020 г. |  |
| 3.5.1. устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; | План развития Калачевского городского поселения | Центральная городская библиотека семейного чтения МКУК «КГЦБС» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка навеса (козырька) от осадков; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова. |  |  | 2020 г. |  |
| 3.6.1. установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; | План развития Калачевского городского поселения | МБУК «Калачевская городская филармония» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2017 г. |  |
| установка кнопки вызова; |  |  | 2018 г. |  |
| расширение дверного проема; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени. |  |  | 2020 г. |  |
| 3.7.1.установка тактильной таблички с названием объекта; | План развития Логовского сельского поселения | МКУ «ЛоговскийКДЦСиМ» х.Первомайский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка противоскользящего покрытия; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| установка / переоборудование перил; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 3.8.1.установка тактильной таблички с названием объекта; | План развития Логовского сельского поселения | МКУ «ЛоговскийКДЦСиМ» х.Логовский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка противоскользящего покрытия; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| установка / переоборудование перил; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 3.9.1.устранение порогов, установка тактильных указателей направления движения; | План развития Бузиновского сельского поселения | МКУ «СДЦ Бузиновский» х.Степаневка | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.10.1.устранение порогов, установка тактильных указателей направления движения; | План развития Бузиновского сельского поселения | МКУ «СДЦ Бузиновский» х.Ярки-Рубежный | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.11.1.устранение порогов, установка тактильных указателей направления движения; | План развития Бузиновского сельского поселения | МКУ «СДЦ Бузиновский» х.Бузиновка | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.12.1.устранение порогов, установка тактильных указателей направления движения; | План развития Крепинского сельского поселения | МКУ «СДЦ Крепинский» х.Братский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.13.1.устранение порогов, установка тактильных указателей направления движения; | План развития Крепинского сельского поселения | МКУ «СДЦ Крепинский» х. Овражный | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.14.1.устранение порогов, установка тактильных указателей направления движения; | План развития Крепинского сельского поселения | МКУ «СДЦ Крепинский» п.Белоглинский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2018 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2019 г. |  |
| установка кнопки вызова |  |  | 2020 г. |  |
| 3.15.1. установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); | План развития Пятиизбянского сельского поселения | МКУ «СДЦ Пятиизбянский» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса |  |  | 2017 г. |  |
| устранение порогов; установка кнопки вызова |  |  | 2018 г. |  |
| увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2019 г. |  |
| переоборудование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2020 г. |  |
| 3.16.1. установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); | План развития Зарянского сельского поселения | МКУ СКДЦ «Заря» п.Пархоменко | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса |  |  | 2017 г. |  |
| устранение порогов; установка кнопки вызова |  |  | 2018 г. |  |
| увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2019 г. |  |
| переоборудование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2020 г. |  |
| 3.17.1. установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); | План развития Зарянского сельского поселения | МКУ СКДЦ «Заря» п.Заря | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса |  |  | 2017 г. |  |
| устранение порогов; установка кнопки вызова |  |  | 2018 г. |  |
| увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2019 г. |  |
| переоборудование санитарно-гигиенического помещения |  |  | 2020 г. |  |
| 3.18.1.установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); расширение дверного проема; | План развития Советского сельского поселения | МКУ «СКДЦСиМ «Рассвет» (Новосельский клуб) п.Комсомольский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| устранение порогов; установка кнопки вызова; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); |  |  | 2017 г. |  |
| устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2018 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2020 г. |  |
| 3.19.1.установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); расширение дверного проема; | План развития Советского сельского поселения | МКУ «СКДЦСиМ «Рассвет» Степновский СДК х.Степной | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| устранение порогов; установка кнопки вызова; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); |  |  | 2017 г. |  |
| устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2018 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2020 г. |  |
| 3.20.1.установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); расширение дверного проема; | План развития Советского сельского поселения | МКУ «СКДЦСиМ «Рассвет» п.Комсомольский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| устранение порогов; установка кнопки вызова; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); |  |  | 2017 г. |  |
| устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2018 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2020 г. |  |
| 3.21.1. установка тактильных табличек; | План развития Ильевского сельского поселения | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» х.Камыши | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2017 г. |  |
| установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; |  |  | 2018 г. |  |
| установка тактильных схем; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 3.22.1. установка тактильных табличек; | План развития Ильевского сельского поселения | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» х.Рюмино-Красноярский | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2017 г. |  |
| установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; |  |  | 2018 г. |  |
| установка тактильных схем; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 5.1. В сфере торговли | - | - | - | - |
| 6.1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - |
| 7.1. В сфере градостроительной политики | - | - | - | - |
| 8.1. Административные здания городского и сельских поселений |  |  |  |  |
| 8.1.1. Установка кнопки вызова; Установка тактильных указателей направления движения; Нанесение контрастной маркировки на ступени; Установка тактильных табличек; Установка тактильных схем; Расширение дверных проёмов; Устранение порогов | План развития администрации городского поселения города Калача-на-Дону | Администрация городского поселения города Калача-наДону | 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. | К- ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 8.2.1. увеличение ширины калитки; Устранение порогов и понижение бордюрного камня; Нанесение контрастной маркировки на ступени; Расширение дверного проема; Увеличение разворотной площадки перед дверью; Установка пандуса; Установка перил; Установка кнопки вызова; Установка тактильной таблички с названием объекта; Установка противоскользящего покрытия; Устранение порогов; Установка тактильной плитки | План развития администрации Ляпичевского сельского поселения | Администрация Ляпичевского сельского поселения | 2016 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. | К- ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 8.3.1. установка тактильных табличек; Установка тактильных указателей направления движения; Установка противоскользящего покрытия, Установка кнопки вызова; Нанесение контрастной маркировки на ступени | План развития администрации Логовского сельского поселения | Администрация Логовского сельского поселения | 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. | К- ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 8.4.1. нанесение контрастной маркировки на ступени; Установка кнопки вызов; Установка тактильной таблички с названием объекта; Обустройство санитарно-гигиенического помещения | План развития администрации Бузиновского сельского поселения | Администрация Бузиновского сельского поселения | 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | К- ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 8.5.1. Установка кнопки вызова; Нанесение контрастной маркировки на ступени; Установка противоскользящего покрытия; Устранение порогов; Установка перил, Установка пандуса, Установка указателей направления движения; Установка тактильной таблички с названием объекта | План развития администрации Голубинского сельского поселения | Администрация Голубинского сельского поселения | 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | К- ДУ О-ДП С-ДУ Г-ДП |
| 8.6.1. Установка кнопки вызова; Нанесение контрастной маркировки на ступени; Установка тактильных указателей направления движения; Установка тактильных табличек; Установка противоскользящего покрытия; | План развития администрации Пятиизбянского сельского поселения | Администрация Пятиизбянского сельского поселения | 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 2018 г. | К- ДУ О-ДУ С-ДП Г-ДП |
| 8.7.1. Установка тактильной таблички с названием объекта; Установка противоскользящего покрытия; Установка кнопки вызова; Установка перил, установка/переоборудование пандуса; Нанесение контрастной маркировки на ступени; Устранение порогов Расширение дверных проёмов | План развития администрации Мариновского сельского поселения | Администрация Мариновского сельского поселения | 2016 г. 2016 г. 2018 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 2020 г. | К- ДЧ О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 8.8.1. Нанесение контрастной маркировки на ступени; Установка противоскользящего покрытия; Установка кнопки вызова; Устранение порогов; Расширение дверных проёмов | План развития администрации Зарянского сельского поселения | Администрация Зарянского сельского поселения | 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. | К- ДУ О-ДП С-ДУ Г-ДУ |
| 9.1.1 В сфере социальной защиты. |  |  |  |  |
| 9.1.1. Установка противоскользящего покрытия; | План развития ГКУ ЦСЗН по Калачевскому району | ГКУ ЦСЗН по Калачевскому району | 2018 г. | К-ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 9.1.2.установка направляюще тактильной плитки (на полу); |  |  | 2018 г. |  |
| 9.1.3.устранение порогов; |  |  | 2018 г. |  |
| 9.1.4. установка кнопки вызова; |  |  | 2018 г. |  |
| 9.1.5. увеличение разворотной площадки перед дверью; |  |  | 2018 г. |  |
| 9.1.6.установка тактильных указателей направления движения; |  |  | 2018 г. |  |
| 9.1.7. установка/переоборудование пандуса, перил; |  |  | 2018 г. |  |
| 9.2.1.установка тактильных табличек; | План развития Государственного казенного учреждения социального обслуживания "Калачевский центр социального обслуживания населения" | ГКУ СО «Калачевский ЦСОН» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); |  |  | 2017 г. |  |
| установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); |  |  | 2018 г. |  |
| установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2020 г. |  |
| 9.3.1.установка кнопки вызова; | План развития Государственного казённого специализированного учреждения социального обслуживания "Калачёвский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | ГКСУ СО «Калачевский СРЦ» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2017 г. |  |
| установка речевого информатора или звукового маяка; |  |  | 2018 г. |  |
| установка тактильной таблички с названием объекта |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных пиктограмм |  |  | 2020 г. |  |
| 9.4. 1устранение дефектов асфальтового покрытия; | План развития Государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Калачевский психоневрологический интернат" | ГБССУ СО ГПВИ «Калачевский ПНИ» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| нанесение контрастной маркировки на ступени; |  |  | 2017 г. |  |
| установка / переоборудование перил; |  |  | 2018 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; |  |  | 2019 г. |  |
| нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 10. В сфере здравоохранения |  |  |  |  |
| 10.1.1..приведение в норму высоты поверхности окна обслуживания; | План развития Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Калачевская центральная районная больница", | ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильных схем; |  |  | 2017 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; |  |  | 2018 г. |  |
| установка речевого информатора или звукового маяка; |  |  | 2019 г. |  |
| установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |  |  | 2020 г. |  |
| 10.2.1.. установка тактильных указателей направления движения; | План развития Муниципального унитарного предприятия «Оптика» | МУП «Оптика» | 2016 г. | К - ДЧ О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины тротуара на территории объекта |  |  | 2017 г. |  |
| установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; |  |  | 2018 г. |  |
| установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных пиктограмм; |  |  | 2020 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| 10.3.1.установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; | Паспорт доступности Государственного казенного учреждения здравоохранения "Волгоградская областная психиатрическая больница №1", Калачевский район, ст. Ложки | ГКУЗ «ВОПБ №1» | 2016 г. |  |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2017 г. |  |
| устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; |  |  | 2018 г. |  |
| установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); |  |  | 2019 г. |  |
| установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем |  |  | 2020 г. |  |
| 11. В сфере услуг |  |  |  |  |
| 11.1.1. установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; | План развития Муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания «Мемориал» | МУП БО «Мемориал» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка тактильных указателей направления движения |  |  | 2017 г. |  |
| установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); |  |  | 2018 г. |  |
| переоборудование санитарно-гигиенического помещения; увеличение разворотной площадки перед дверью; |  |  | 2019 г. |  |
| установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени |  |  | 2020 г. |  |
| 12. Иное |  |  |  |  |
| 12.1.1. оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); | План развития Государственного бюджетного учреждения Волгоградской области "Калачевская районная станция по борьбе с болезнями животных" | ГБУ ВО «Калачевская РайСББЖ» | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; |  |  | 2017 г. |  |
| установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины тротуара на территории объекта |  |  | 2018 г. |  |
| установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильных указателей направления движения; |  |  | 2020 г. |  |
| 12.2.1.установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; | План развития Государственного казенного учреждения Волгоградской области Центр занятости населения Калачевского района | ГКУ ВО ЦЗН | 2016 г. | К - ДП О-ДП С-ДП Г-ДП |
| установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины дверных проемов; |  |  | 2017 г. |  |
| устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); |  |  | 2018 г. |  |
| установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; |  |  | 2019 г. |  |
| установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины тротуара на территории объекта |  |  | 2020 г. |  |

# Приложение 2

Утверждено постановлением

администрации Калачевского муниципального района

от 17.09.2015г. № 898

Муниципальная программа
"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в  Калачевском муниципальном районе"

на 2016-2020 годы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе" на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р); Закон Волгоградской области от 21.11.2008 N 1778-ОД "О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы; Постановление Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2013 г. N 805-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы" |
| Цель Программы | Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), проживающих на территории Калачевского муниципального района |
| Основные задачи Программы | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Количество разработанных нормативно-правовых актов (единиц) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения Численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2020 годы, отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Исполнители основных мероприятий | Комитет экономики КМР; Комитет по образованию администрации КМР; Комитет по культуре КМР; Органы местного самоуправления сельских поселений и городского поселения г. Калача-на-Дону КМР |
| Объемы и источники обеспечения Программы | Общий объем затрат на реализацию программы составляет 7500,0 тыс. рублей, из местного бюджета из них: в 2016 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2017 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2018 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1500,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1500,0 тыс. рублей. На исполнение мероприятий предусматривается выделение средств из областного бюджета в размере 70%. Объёмы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории КМР Систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, именно в сферах; - образования, - культуры, - административных зданий. Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе Выявление социально значимых проблем инвалидов Повышение толерантности общества к людям с ограниченными возможностями здоровья |
| Контроль за ходом реализации Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Калачевского муниципального района |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности стало составной частью государственной политики в отношении маломобильных групп населения. На территории   Калачевского района проводится работа по формированию беспрепятственного доступа граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, к объектам социальной инфраструктуры. Отсутствие финансирования задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов образования, культуры, административных учреждений под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. Это обусловило необходимость разработки целевой программы.

Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Калачевском муниципальном районе" на 2016-2020 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы", постановлением Администрации Волгоградской области от  30 декабря 2013 г. N 805-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" на 2014-2016 годы".

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. Наиболее критически доступность социальной инфраструктуры в стране оценивают инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при посещении учреждений различных ведомств. В КМР  по состоянию на 2015 год  из общего числа пенсионеров в 17385 человек, в ГКУ ЦСЗН по  Калачевскому району на учете состоит 3046 инвалидов, в том числе 128 из них дети-инвалиды, у 21% из которых инвалидность связана с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Среди лиц, имеющих инвалидность, численность инвалидов 1 и 2 группы преобладает и составляет 55,5%. Подавляющая часть инвалидов страдает тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и ограничению самообслуживания. Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют определенные сложности при трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и профессиональной реабилитации. Одним из направлений в решении обозначенной проблемы является создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, восстановление их социального статуса.

Большая часть социально значимых объектов не приспособлена для посещения их гражданами с ограниченными возможностями. Учитывая то, что граждане пожилого возраста и инвалиды составляют более 30,9% от общего числа жителей района, вопрос обеспечения им беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры имеет первоочередное значение.

Для решения задач по социальной поддержке инвалидов и других маломобильных групп населения и улучшению качества их жизни разработана настоящая Программа с включением в нее как объектов, находящихся в собственности КМР, так и в собственности сельских поселений и городского поселения г. Калача-на-Дону Калачевского муниципального района.

В ходе реализации Программы планируется обеспечить, с учетом принципа "разумного приспособления" - с точки зрения соизмерения необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся организационных, технических и финансовых ресурсов), доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных учреждений, объектов культуры (сельских домов культуры, библиотек), административных зданий (зданий сельских администраций).

# 2. Основные цели, задачи программы и важнейшие целевые показатели (индикаторы) программы

Цель Программы - обеспечение доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в КМР.

Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей Программой:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов других маломобильных групп населения;

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Основные целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 1.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации программы 2016-2020 годы, отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

# 4. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении 2.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета КМР

тыс. руб.

| Источники финансирования | Объём финансового обеспечения на 2016-2020 годы | В том числе – по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

Всего                                          7500,0                             1500,0                 1500,0                   1500,0                1500,0                      1500,0

В том числе:                               7500,0

Бюджет КМР

# 6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Главный распорядитель Программы осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Программы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются:

КБФПиК  КМР;

Комитет экономики администрации КМР;

Комитет по образованию администрации КМР;

Комитет по культуре администрации КМР;

Органы местного самоуправления сельских поселений и городского поселения г. Калача-на-Дону КМР;

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения муниципальной программы, уточнение и корректировку мероприятий муниципальной программы, объёмов и источников финансирования, целевых показателей.

Финансирование  муниципальной программы планируется за счёт районного бюджета, за счёт предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Калачевского муниципального района  бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений на реализацию мероприятий по формированию доступной среды, жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование программных мероприятий за счёт средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Механизм, условия предоставления и расходования из бюджета Калачевского муниципального района  бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по формированию доступной среды, жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и контроль за их использованием определяются порядком, утверждённым администрацией Калачевского муниципального района.

Реализация мероприятий по муниципальной программе планируется за счёт текущего финансирования структурных подразделений администрации Калачевского муниципального района и органов местного самоуправления без дополнительных финансовых средств.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, услуг осуществляется на основании муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг, заключаемых с поставщиками органами местного самоуправления и структурными подразделениями администрации Калачевского муниципального района, наделённые соответствующими полномочиями. Размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оцнки эффективности реализации муниципальной программы, утверждённой комитетом экономики и комитетом финансов Калачевского муниципального района.

Уточнение и корректировка Программы производится ежегодно на основании проведённого анализа выполнения Программы.

# 7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить доступность инвалидам и другим маломобильным группам населения учреждений социальной сферы, расположенных на территории КМР, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества их жизни.

Кроме того, социальная эффективность Программы будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих показателей:

- количество разработанных нормативно-правовых актов;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов;

- количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения;

- численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях;

- доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий.

Приложение 1

к МП "Формирование доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения в

Калачевском муниципальном районе"

на 2016-2020 годы

# Показатели
эффективности реализации ведомственной муниципальной Программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в  Калачевском муниципальном районе " на 2016-2020 годы

| N п/п | Задачи программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Изменение значений показателя по годам реализации программы (в процентах) | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Задачи Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Количество разработанных нормативно-правовых актов (единиц) | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 1.2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальных административных зданиях | 11,5 | 12,8 | 31,5 | 53,2 | 67,3 | 88,4 | 100 |
|  |  | муниципальных образовательных учреждениях | 19,1 | 19,1 | 26,6 | 38,2 | 59,5 | 94,4 | 100 |
|  |  | муниципальных учреждениях культуры | 31,9 | 21,2 | 25,5 | 3 | 21,2 |  | 100 |
|  |  | в муниципальных спортивных учреждениях | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции | численность инвалидов, принявших участие в культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятиях |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|  |  | Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 1.4 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | доля инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий. |  | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 95 |

Приложение 2

к ДЦП "Формирование доступной среды

жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения в

Калачевском муниципальном районе"

на 2016-2020 годы

# Перечень
Мероприятий ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в  Калачевском муниципальном районе" на 2016-2020 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | за счет средств муниципального бюджета (тыс. руб.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 1. Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории КМР |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-распорядительных документов: | 2015 | - | - | Структурные подразделения администрации КМР | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории администрации КМР |
| 2. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности |
| 2.1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе на объектах: - образования, - культуры, - административных зданий | 2016-2020 | - | - 500,0 500,0 500,0 | Структурные подразделения администрации КМР: комитет по образованию, комитет по культуре, органы местного самоуправления сельских поселений | Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.1.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации (приспособление входных групп, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий - пандусами, поручнями, знаками для стоянки спецавтотранспорта), а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг, в том числе на объектах: |  |  |  |  | создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.1.2.1. | в административных зданиях для доступа инвалидов, в т.ч. по годам | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | Структурные подразделения администрации КМР | создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.1.2.2. | В муниципальных организациях культуры, в том числе по годам | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 |  |  |
| 2.1.2.2 | В муниципальных образовательных учреждениях, в т.ч. по годам | 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | Структурные подразделения администрации КМР |  |
|  | Итого по п. 2.1. по годам | 2016 | 0 | 1500,0 |  |  |
|  |  | 2017 |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | 2018 |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | 2019 |  | 1500,0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | 1500,0 |  |  |
|  | 2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействию их интеграции |
| 2.2.1. | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих, обучающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов, в т.ч. по годам | 2016-2020 | Не требующие финансирования | Не требующие финансирования | Структурные подразделения администрации КМР | устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе |
| 2.2.2. | Организация встреч руководителей органов муниципальной власти с представителями общественных организаций инвалидов в рамках проведения Международного Дня инвалидов | 2016-2020 | Не требующие финансирования | Не требующие финансирования | Структурные подразделения администрации КМР | выявление социально значимых проблем инвалидов |
|  | Итого по разделу 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 по годам | 2016 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 2020 | 0 0 | 0 0 |  |  |
| 3. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в субъекте РФ |
| 3.1. Информационные и просветительские мероприятия для населения |
| 3.1.1. Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, в том числе: - фестивалей, праздников, иных культурных мероприятий, - физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
| 3.1.1. | Организация и проведение совместных (интегративных) мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, в том числе: - фестивалей, праздников, иных культурных мероприятий, - физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий, в т.ч. по годам | 2016-2020 | Не требующие финансирования | Не требующие финансирования | Структурные подразделения администрации КМР, | повышение толерантности общества к людям с ограниченными возможностями |

# Таблица расчетов показателей (не является приложением к программе)

|  | Всего объектов в районе, округе | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Изменение значений показателя по годам реализации программы | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов в том числе: | 96 | 100 | 38 | 39,6 | 30 | 31,2 | 18 | 18,7 | 10 | 10,4 | 96 | 100 |
| муниципальных административных зданиях | 11 | 100 | 1 | 9 | 10 | 91 | - | - | - | - | 11 | 100 |
| муниципальных образовательных учреждениях | 36 | 100 | 20 | 55,6 | 10 | 27,7 | 6 | 16,6 | - | - | 36 | 100 |
| муниципальных учреждениях культуры | 47 | 100% | 15 | 31,9% | 10 | 21,2% | 12 | 25,5% | 10 | 21,2% | 47 | 100 |
| в муниципальных учреждениях по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в муниципальных спортивных учреждениях | 2 | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| доля инвалидов и других МГН, принявших участие в совместных (интегративных) мероприятиях от общего количества участников мероприятий |  |  |  |  | 1000/ 100 | 10 | 1000/ 130 | 13 | 1000/ 150 | 15 |  | 15 |