АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2022 г.                                                              № 1034

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от  12.11.2021 года №1297  «Об утверждении муниципальной программы  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24.03.2014года №414 "Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района», Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1.    Внести изменения в постановление администрации Калачевского муниципального района от 12.11.2021 года №1297 «Об утверждении муниципальной  программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области», изложив муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления оставляю за собой

Глава Калачевского

муниципального района		                                                С.А. Тюрин

Приложение

к постановлению  администрации

Калачевского муниципального района

от 14.10.2022г.№ 1034

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района. |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления поселений Калачевского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, снижение уровня ДТП |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей; - создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Калачевского муниципального района |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения | - протяженность автомобильных дорог,в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района - 33957 м.; - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района – 1734543 м.; - площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района – 11129,36 м²; - площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района -4448,0 м²; - количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием -8 ед. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет 71041,026 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 23909,598 тыс. рублей; 2023 год – 23561,979 тыс. рублей; 2024 год – 23569,449 тыс. рублей. Средства бюджета Волгоградской области: Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет 69192,867 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 23208,867 тыс. рублей; 2023 год – 22992,0 тыс. рублей; 2024 год – 22992,0 тыс. рублей. Средства бюджета Калачевского муниципального района: Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет 1848,159 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 700,731 тыс. рублей; 2023 год – 569,979 тыс. рублей; 2024 год – 577,449тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |

Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы"

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Калачевского муниципального района и условия жизни населения.

В муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района находятся пять автомобильных дорог, общей протяженностью 11319 метров:

Протяженность автомобильных дорог городского и сельских поселений Калачевского муниципального района составляет 578200 метров.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Калачевского муниципального района составляет 589500 метров, из них не соответствует нормативным требованиям 242700 метров или 41%.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Необходимость разработки программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области», (далее – Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние дорог  приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере, перебоям в транспортном сообщении на территории Калачевского муниципального района, к дорожно-транспортным происшествиям на дорогах.

Отсутствие у муниципальных образований Калачевского района возможности финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития экономики на территории района. Оказание финансовой помощи из средств областного бюджета, и применение программно-целевого метода позволит направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Программа разработана для принятия мер, направленных на обеспечение расчетного срока службы дорожного покрытия с круглогодичным непрерывным и безопасным движением транспортных средств и пешеходов.

Реализация комплекса мероприятий программы сопряжена со следующими рисками:

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

отсутствие финансирования мероприятий программы из средств бюджетов всех уровней;

недобросовестные действия поставщиков, исполнителей, подрядчиков по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках выполнения программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы предусматривается:

осуществление мониторинга выполнения программы, регулярный анализ реализации мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели;

разработка дополнительных мероприятий.

Раздел 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы"

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, снижение уровня ДТП.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;

- создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Калачевского муниципального района

Программа реализуется в 2022-2024 годах в один этап.

Раздел 3 "Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»

Целевыми показателями достижения цели и решения задач программы являются:

- протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района - 33957м.;

- протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района – 1734543 м.;

- площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района – 11129,36 м²;

- площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района - 4448,0 м²;

- количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием - 8 ед.

Перечень целевых показателей программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация программы в части реализации мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг осуществляется на основании муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг, заключаемых с поставщиками (подрядчиками) администрацией Калачевского муниципального района.

Размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием приобретается администрацией Калачевского муниципального района и передается в поселения Калачевского муниципального района.

Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Волгоградской области и местного бюджета.

Раздел 6 "Механизмы реализации муниципальной программы"

Ответственным исполнителем программы является администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей программы, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий программы,подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

Соисполнителями программы, участвующими в реализации мероприятий программы, являются органы местного самоуправления поселений Калачевского муниципального района.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств из областногои местных бюджетов, на реализацию мероприятий, связанныхс ремонтом и содержанием автомобильных дорог, а также приобретением дорожной техники.

В рамках программы бюджетам муниципальных образований Калачевского муниципального района предоставляются межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог,в соответствии с порядком предоставления из бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы».

| № п/п | Создаваемое (приобретаемое) имущество | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорожные знаки | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием с последующей передачей спецтехники в поселения | ед. | 2 | 3 | 3 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, Калачевского муниципального района | м² | 826 | 1008 | 1129,36 | 5000 | 5000 |
| 2. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района, кв. метров; | м² | 9570 | 9570 | 1448,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | метров | 11319 | 11319 | 11319 | 11319 | 11319 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района | метров | 578181 | 578181 | 578181 | 578181 | 578181 |
| 5. | Количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием, которая будет передана в поселения Калачевского муниципального района | ед. | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель МП | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 1578,061 1818,182 1818,182 | 0 0 0 | 1562,280 1800,0 1800,0 | 15,781 18,182 18,182 | 0 0 0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 1578,061 1818,182 1818,182 | 0 0 0 | 1562,280 1800,0 1800,0 | 15,781 18,182 18,182 | 0 0 0 |
| 2. | Содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 2979,915 3301,268 3308,738 | 0 0 0 | 2488,487 2933,9 2933,9 | 491,428 367,368 374,838 | 0 0 0 |
| 2.1 | Ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 411,52 606,061 606,061 | 0 0 0 | 281,135 600,0 600,0 | 130,385 6,061 6,061 | 0 0 0 |
| 2.2 | Зимнее содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 960,949 1491,773 1499,243 | 0 0 0 | 844,051 1192,0 1192,0 | 116,898 299,773 307,243 | 0 0 0 |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогахобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 115,409 101,010 101,010 | 0 0 0 | 83,252 100,0 100,0 | 32,157 1,010 1,010 | 0 0 0 |
| 2.4 | Планировка автомобильной дороги общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 183,331 1052,424 1052,424 | 0 0 0 | 0 1041,9 1041,9 | 183,331 10,524 10,524 | 0 0 0 |
| 2.5 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 15,727 50,0 50,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15,727 50,0 50,0 | 0 0 0 |
| 2.6 | Выполнение работ по установке барьерного ограждения на автомобильной дороге общего пользования местного значения Автомобильная дорога общего пользования (п.Крепинский – п.Овражный) | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 2022 | 1292,979 | 0 | 1280,049 | 12,930 | 0 |
| 3. | Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024 | 6060,609 6060,609 6060,609 | 0 0 0 | 6000,0 6000,0 6000,0 | 60,609 60,609 60,609 | 0 0 0 |
| 4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог городскому и сельским поселениям Калачевского муниципального района | администрация Калачевского муниципального района | 202220232024 | 13291,013 12381,920 12381,920 | 0 0 0 | 13158,1 12258,1 12258,1 | 132,913 123,820 123,820 | 0 0 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 202220232024 | 23909,598 23561,979 23569,449 | 0 0 0 | 23208,867 22992,0 22992,0 | 700,731 569,979 577,449 | 0 0 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя МП | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2022-2024 | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 71041,026 | 0 | 69192,867 | 1848,159 | 0 |
| Итого по году реализации | 2022 |  | 23909,598 | 0 | 23208,867 | 700,731 | 0 |
| Итого по году реализации | 2023 |  | 23561,979 | 0 | 22992,0 | 569,979 | 0 |
| Итого по году реализации | 2024 |  | 23569,449 | 0 | 22992,0 | 577,449 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 71041,026 | 0 | 69192,867 | 1848,159 | 0 |